TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / Memorial

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	23/08/2016	Rômulo Manciola Meloca	Elaboração do documento

# Justificativa
Em muitos lugares há a necessidade da divulgação de um histórico de atividades desempenhadas, como para a divulgação de quem é o autor de uma palestra. Formular um texto a cada vez que há esta necessidade é custoso. O Sistema Memorial tem o intuito de manter um histórico de trabalhos e atividades do usuário de maneira discursiva a fim de facilitar a elaboração deste texto para este tipo de divulgação.

# Objetivo do Projeto
O projeto tem duração de 3,5 meses (quatorze semanas) e se propõe a implementar o sistema memorial, já exposto. Planeja-se implementar uma aplicação WEB a fim de atender os requisitos RU02, que pede interface gráfica, OR01, que pede multi-plataforma. Haverá uma tela inicial para que o usuário cadastre-se no sistema e/ou faça login no sistema, onde terá acesso a uma tela para editar seu currículo e outra para visualizá-lo e/ou exportá-lo para HTML, conforme o RF9.
Terá sucesso o projeto quando o mesmo for concluído no tempo planejado. A frustração do projeto caracteriza-se pelo não cumprimento deste planejamento.

# Alinhamento Estratégico
O projeto alinha-se com os interesses da disciplina de Engenharia de Software II, na medida em que requer o planejamento, gerenciamento e desenvolvimetno de um projeto.

# Responsabilidades e Partes Interessadas
Tem-se como stakeholders deste projeto os senhores Rômulo Manciola Meloca, gerente do projeto, que interessa-se pelo cumprimento do planejamento em seus mínimos detalhes, de modo que o produto envolvido neste projeto seja criado no tempo planejado; Marco Cezar Moreira de Mattos, analista do projeto, que tem a responsabilidade de definir o comportamento do sistema e a interação entre os trechos de código que serão produzidos, de modo a atender o RM01 e RM02; Mateus Yonemoto que tem a responsabilidade de materializar o projeto de sistema elaborado pelo analista; E Leonardo Pontes que testará todas as condições e casos especificados pelos requisitos do sistema.

# Escopo
Espera-se no projeto que o projeto esteja em conformidade com o planejado e, portanto, satisfaça o usuário final.

# Restrições
- Primeira Release, data
- Programador

# Riscos Iniciais
- Risco que algum dos stakeholders desista da disciplina.
- Risco que as ferramentas escolhidas atrasem o desenvolvimento.

# Tempo Estimado
Estima-se que a duração do projeto será de 3,5 meses.

# Custo Estimado
O projeto não terá nenhum custo pecuniário.

10. Ferramentas utilizadas
Serão utilizadas as ferramentas de modelagem de diagramas Astah em sua versão “Community”, uma vez que isenta de custos pecuniários para obtenção de sua licença. Será utilizado a linguagem de programação Java e o ambiente de desenvolvimento Netbeans. Os código-fonte serão armazenados na plataforma github e, portanto, será versionado pelo git. O banco de dados utilizado para armazenar os dados será o MySQL, e o Eclipselink para fazer a tradução dos modelo relacional para o modelo orientado a objetos.

# Gerente do Projeto

Nome: Rômulo Manciola Meloca	Email: rmeloca@gmail.com

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura
Reginaldo Ré