TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / Memorial

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	23/08/2016	Rômulo Manciola Meloca	Elaboração do documento
1.1	23/08/2016	Rômulo Manciola Meloca	Elaboração do documento
1.2	24/08/2016	Rômulo Manciola Meloca	Elaboração do documento
1.3	24/08/2016	Rômulo Manciola Meloca	Elaboração do documento
1.4	28/08/2016	Rômulo Manciola Meloca	Elaboração do documento
1.5	30/08/2016	Rômulo Manciola Meloca	Finalização do documento

# Justificativa
Em muitos lugares há a necessidade da divulgação de um histórico de atividades desempenhadas, como para a divulgação de quem é o autor de uma palestra. Formular um texto a cada vez que há esta necessidade é custoso. O Sistema Memorial tem o intuito de manter um histórico de trabalhos e atividades do usuário de maneira discursiva a fim de facilitar a elaboração deste texto para este tipo de divulgação.

# Objetivo do Projeto
O projeto tem duração de 3,5 meses (quatorze semanas) e se propõe a implementar o sistema memorial, já exposto. Planeja-se implementar uma aplicação WEB a fim de atender os requisitos RU02, que pede interface gráfica, OR01, que pede multi-plataforma. Haverá uma tela inicial para que o usuário cadastre-se no sistema e/ou faça login no sistema, onde terá acesso a uma tela para editar seu currículo e outra para visualizá-lo e/ou exportá-lo para HTML, conforme o RF9.
Terá sucesso o projeto quando o mesmo for concluído no tempo planejado. A frustração do projeto caracteriza-se pelo não cumprimento deste planejamento.

# Alinhamento Estratégico
O projeto alinha-se com os interesses da disciplina de Engenharia de Software II, na medida em que requer o planejamento, gerenciamento e desenvolvimetno de um projeto.

# Responsabilidades e Partes Interessadas
Tem-se como stakeholders deste projeto os senhores Rômulo Manciola Meloca, gerente do projeto, que interessa-se pelo cumprimento do planejamento em seus mínimos detalhes, de modo que o produto envolvido neste projeto seja criado no tempo planejado; Marco Cezar Moreira de Mattos, analista do projeto, que tem a responsabilidade de definir o comportamento do sistema e a interação entre os trechos de código que serão produzidos, de modo a atender o RM01 e RM02; Mateus Yonemoto que tem a responsabilidade de materializar o projeto de sistema elaborado pelo analista; E Leonardo Pontes que testará todas as condições e casos especificados pelos requisitos do sistema.
Usuário final??

# Escopo
Espera-se no projeto que o projeto esteja em conformidade com o planejado e, portanto, satisfaça o usuário final.

# Restrições
- Primeira Release, data
- Programador

# Riscos Iniciais
- Risco que algum dos stakeholders desista da disciplina.
- Risco que as ferramentas escolhidas atrasem o desenvolvimento.

# Tempo Estimado
Estima-se que a duração do projeto será de 3,5 meses.

# Custo Estimado
O projeto não terá nenhum custo pecuniário.

# Ferramentas Utilizadas
Serão utilizadas as ferramentas de modelagem de diagramas Astah em sua versão “Community”, uma vez que isenta de custos pecuniários para obtenção de sua licença. Será utilizado a linguagem de programação Java e o ambiente de desenvolvimento Netbeans. Os código-fonte serão armazenados na plataforma github e, portanto, será versionado pelo git. O banco de dados utilizado para armazenar os dados será o MySQL, e o Eclipselink para fazer a tradução dos modelo relacional para o modelo orientado a objetos.

# Gerente do Projeto

Nome: Rômulo Manciola Meloca	Email: rmeloca@gmail.com

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura
Reginaldo Ré